## Slide 1: Gerenciamento de Projetos
Guia PMBOK
Tábata Vasconcelos

## Slide 2: Project Management Institute (PMI)
Fundada em 1969, o PMI está presente em mais de 185 países, representado por mais de 250 escritórios.

## Slide 3: Guia PMBOK
Fornece os conceitos fundamentais e boas práticas para gerenciamento de projetos.
É distribuído atualmente em 11 idiomas diferentes, além do original em inglês.

## Slide 4: Ciclo de vida do projeto
Grupos de processos
Grupo de processos de iniciação
Grupo de processos de planejamento
Grupo de processos de execução
Grupo de processos de monitoramento e controle
Grupo de processos de encerramento

## Slide 5: Ciclo de vida do projeto
Ciclo de vida preditivo (ex.: Projetos Momentum)
Ciclo de vida iterativo ou incremental (entregas parciais que agregam valor ao cliente)
Ciclo de vida adaptativo (quando o ambiente pode sofrer rápidas mudanças)

## Slide 6: Áreas de Conhecimento
Uma área de conhecimento representa um grupo completo de conceitos, termos e atividades que compõem um campo profissional, um campo de gerenciamento de projetos ou especialização.

## Slide 7: 1. Gerenciamento da integração do projeto
Desenvolver o termo de abertura do projeto;
Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto;
Orientar e gerenciar o trabalho do projeto;
Monitorar e controlar o trabalho do projeto;
Realizar o controle integrado de mudanças;
Encerrar o projeto ou fase.

## Slide 8: 2. Gerenciamento do escopo do projeto
Planejar o gerenciamento do escopo;
Coletar os requisitos;
Definir o escopo;
Criar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP);
Validar o escopo;
Controlar o escopo.

## Slide 9: 3. Gerenciamento do tempo do projeto
Planejar o gerenciamento do cronograma;
Definir as atividades;
Sequenciar as atividades;
Estimar os recursos das atividades;
Estimar as durações das atividades;
Desenvolver o cronograma;
Controlar o cronograma.

## Slide 10: 4. Gerenciamento dos custos do projeto
Planejar o gerenciamento dos custos;
Estimar custos;
Determinar o orçamento;
Controlar os custos.

## Slide 11: 5. Gerenciamento da qualidade do projeto
Planejar o gerenciamento da qualidade;
Realizar a garantia da qualidade;
Controlar a qualidade.

## Slide 12: 6. Gerenciamento dos recursos humanos do projeto
Planejar o gerenciamento dos recursos humanos;
Mobilizar a equipe do projeto;
Desenvolver a equipe do projeto;
Gerenciar a equipe do projeto.

## Slide 13: 7. Gerenciamento das comunicações do projeto
Planejar o gerenciamento das comunicações;
Gerenciar as comunicações;
Controlar as comunicações.

## Slide 14: 8. Gerenciamento dos riscos do projeto
Planejar o gerenciamento dos riscos;
Identificar os riscos;
Realizar a análise qualitativa de riscos;
Realizar a análise quantitativa dos riscos;
Planejar as respostas aos riscos;
Controlar os riscos.

## Slide 15: 9. Gerenciamento das aquisições do projeto
Planejar o gerenciamento das aquisições;
Conduzir as aquisições;
Controlar as aquisições;
Encerrar as aquisições.

## Slide 16: 10. Gerenciamento das partes interessadas do projeto
Identificar as partes interessadas;
Planejar o gerenciamento das partes interessadas;
Gerenciar o engajamento das partes interessadas;
Controlar o engajamento das partes interessadas.

## Slide 17: utilizando o Guia PMBOK na prática
Utilizar todas as ferramentas burocratiza o processo

## Slide 18: Outros padrões PMI
Padrão de gerenciamento de programas (The Standard For Program Management)
Um projeto pode ou não fazer parte de um programa, mas um programa sempre terá projetos.

## Slide 19: Outros padrões PMI
Padrão de gerenciamento de portfólio (The Standard for Portfolio Management)
O gerenciamento de portfólios se concentra em assegurar que os projetos e programas sejam analisados a fim de priorizar a alocação de recursos da organização.

## Slide 20: Outros padrões PMI
Padrão de práticas para estimativas de projeto (Practice Standard for Project Estimating)
O guia Practice Standard for Project Estimating, que aborda as melhores práticas para realizar as estimativas de um projeto.

## Slide 21: Outros padrões PMI
Em 1988, o Boston Big Dig, um importante complexo rodoviário de Boston, foi orçado inicialmente em aproximadamente US$ 2,2 bilhões. O empreendimento atrasou cinco anos e o custo chegou a US$ 14 bilhões, seis vezes o valor estimado;
Em 1996, o Bellagio Hotel, em Las Vegas, teve o orçamento inicial estimado em US$ 1,2 bilhões. No entanto, o custo final foi de US$ 1,6 bilhões;
Em 1914 o Canal do Panamá era entregue para operação a US$ 23 milhões abaixo do orçamento estimado;
O Sydney Opera House foi originalmente estimado em US$ 7 milhões e os custos finais chegaram a US$ 102 milhões.

## Slide 22: Certificações do PMI
Project Management Professional (PMP): Para obter esta certificação, o profissional precisa satisfazer a alguns requisitos de educação e experiência profissional e aceitar um código de conduta profissional, além de se submeter e passar no exame de certificação PMP.
Certified Associate in Project Management (CAPM): trata-se de um certificado para profissionais que estão iniciando na área de gerenciamento de projetos e possuem pouca ou nenhuma experiência.
Program Management Professional (PgMP): Esta certificação é voltada para gerentes de programas que possuem experiência em atividades complexas que abragem funções, organizações presentes em diversas regiões geográficas e culturas.

## Slide 23: Certificações do PMI
Portfolio Management Professional (PfMP): reconhece avançadas habilidades necessárias para uma gestão coordenada de diversas carteiras de projetos, programas ou operações focadas nos objetivos estratégicos organizacionais.
PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP): A certificação exige que o profissional tenha realizado treinamento em metologias ágeis e também trabalhado ou liderado times de projetos utilizando tais metodologias.
PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA): trata-se de um certificado voltado para profissionais com experiência em análise de negócios. Ele destaca a capacidade de trabalhar de forma eficaz com as partes interessadas para definir suas necessidades de negócios, definir o resultado de projetos e conduzi-lo a resultados bem-sucedidos do negócio da organização.

## Slide 24: Certificações do PMI
PMI Risk Management Professional (PMI-RMP): focado aos profissionais de gerenciamento de riscos, reconhece as competências e habilidades para identificar e avaliar os riscos de um projeto, definir planos de ação para responder às ameaças e aproveitar as oportunidades.
PMI Scheduling Professional (PMI-SP): voltado para os profissionais com habilidades em gerenciamento do tempo ou prazo de projetos. Reconhece as competências e habilidades para desenvolver e manter atualizado o cronograma do projeto.

## Slide 25: Outros padrões de mercado
Project Model Canvas

## Slide 26: Outros padrões de mercado
Abordagens tradicionais e o gerenciamento ágil de projetos
Abordagem linear ou em cascata

## Slide 27: Outros padrões de mercado
Abordagens iterativas

## Slide 28: Outros padrões de mercado
Abordagens ágeis

## Slide 29: ABORDAGEM CASCATA
Chamado de ciclo de vida clássico ou tradicional

## Slide 30: ABORDAGEM CASCATA
Levantamento de requisitos ou necessidades junto ao cliente;
Planejamento onde definimos estimativas;
Modelagem onde fazemos a análise e projeto;
Construção onde codificamos e testamos;
Implantação ou emprego onde efetuamos a entrega;
Suporte e feedback do software concluído.

## Slide 31: BIBLIOGRAFIA
Pressman, R. Engenharia de Software: Uma abordagem Profissional. 7º edição. Editora Bookman.
Ken Schwaber e Jeff Sutherland. Scrum Guide. Disponível em http://www.scrum.org
Mike Cohns: Succeding with Agile. Disponível em http://www.mountaingoatsoftware.com/blog/
Project Management Institute. Um Guia do Conhecimento Em Gerenciamento de Projetos - Guia Pmbok- 5ª Ed. 2014